## Slide 1: Proyecto APT

## Slide 2: Presentación
Nombre Proyecto | Agenda Beauty Time
Docente | Francia Berna Sánchez
Nombres | José Saldías Marcelo Huichulef Patricio Romero Héctor Jaramillo
Carrera | Ingeniería en Informática
Sede | Plaza Vespucio

## Slide 3: Descripción Proyecto APT
Nombre del proyecto | Agenda Beauty Time
Área (s) de desempeño(s) | Planificación Gestión Desarrollo y programación de proyecto.
Competencias de la Especialidad | Competencias Generales
Desarrollar una solución de software, implementando técnicas para sistematizar la gestión de agenda, inventario y venta de productos, asegurando el logro de los objetivos de la empresa. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la empresa y que además se apegue a un diseño escalable en el tiempo. | Resolver situaciones problemáticas del mundo laboral utilizando elementos de la estadística descriptiva para la generación de reportes tipo dashboard. Desarrollar la habilidad de gestionar planificar, coordinar y supervisar proyectos informáticos, asegurando que se cumplan los objetivos del proyecto y se realicen ajustes según las necesidades del cliente.

## Slide 4: Fundamentos Proyecto APT
Relevancia del proyecto APT
Este proyecto busca abordar la gestión de toma de horas y agendamiento, venta de productos, seguimiento, publicidad y CRM de un salón de belleza: Se nos presentó la oportunidad de dar una solución de software a un nuevo salón de belleza que busca una herramienta que le permita gestionar de forma óptima las reservas y venta de sus servicios. Es relevante este tema para el campo laboral porque nos permite aplicar competencias clave de nuestro perfil académico al desarrollar una solución de software integral que automatiza y optimiza procesos en el sector de la belleza, como la gestión de reservas, CRM, pagos en línea y Marketplace. Está ubicado en Peñalolén Alto, Santiago, y su principal característica es que es un salón de alto estándar, donde se necesita gestión informática profesional. Este proyecto ayudará principalmente al salón de belleza que solicitó esta solución, mejorando la eficiencia operativa de sus colaboradores y la experiencia de usuario de sus clientes.

## Slide 5: Fundamentos Proyecto APT
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto está alineado con el perfil de egreso de la carrera, ya que involucra competencias clave como la capacidad de analizar y proponer soluciones informáticas que mejoren procesos organizacionales, como es en este caso el agendamiento de citas para esta pyme.
Descripción del Proyecto APT | Esperamos desarrollar una aplicación web que permita la gestión de citas, la administración y venta de productos, CRM y la generación de reportes para la toma de decisiones. Priorizaremos los requerimientos del cliente bajo la metodología SCRUM, para entregar módulos o pequeños MVP por cada ciclo de trabajo (Sprint).
Relación con los intereses profesionales | Al desarrollar este proyecto, estamos fortaleciendo nuestras habilidades en programación, gestión de proyectos y solución de problemas técnicos, lo que contribuye significativamente a nuestro crecimiento profesional en la ingeniería en informática y nos prepara para enfrentar desafíos similares en nuestro futuro laboral.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Con la experiencia de haber desarrollado un portafolio en la salida intermedia, nos sentimos más seguros como equipo para afrontar este desafío. Tenemos en cuenta las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación para gestionar y estructurar este proyecto de forma ordenada y óptima.

## Slide 6: Objetivos Proyecto APT
 | Objetivos Generales
Especifico | Desarrollar un software para nuestro cliente el cual incluya todos los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para la gestión del salón de belleza, incluyendo la administración de citas, gestión de clientes, control de inventario, Marketplace y análisis estadísticos.
Medible | Alcanzar una adopción inicial de al menos el 80% de los usuarios en los primeros 3 meses de lanzamiento, midiendo el porcentaje de clientes que usan la plataforma y se han registrado en el sistema.
Alcanzable: | Asegurar que el software cumpla con las especificaciones funcionales y no funcionales, y que esté desplegado y listo para usarlo en 6 meses.
Relevante | Mejorar la eficiencia en la gestión salón de belleza, reduciendo la gestión manual de citas, inventario, clientes, etc.
Temporal | Este sistema debe estar completamente desplegado para su uso en un período de 6 meses.

## Slide 7: Objetivos Proyecto APT
 | Objetivos Específicos
Agendamiento de clientes | Desarrollar e implementar un sistema de agendamiento en línea que permita a los clientes reservar citas de manera eficiente.
Personalización del servicio | Configurar un módulo CRM que permita segmentar y personalizar las interacciones con los clientes.
Atención al cliente | Implementar un sistema de soporte en línea, incluyendo chat en vivo, para resolver las consultas de los usuarios.
Gestión de Inventario | Implementar un sistema de control de inventario automático que reduzca los errores en esta gestión y optimice la reposición de productos en tiempo real.
Venta de productos | Desplegar una función de Marketplace dentro del sistema que permita a los clientes comprar productos del salón a través de la plataforma.
Integración con portal de pago | Desarrollar e integrar un sistema de pagos en línea que permita a los clientes realizar transacciones seguras a través de la plataforma.
Promocionar productos | Crear un módulo de promoción que envíe campañas de marketing automáticas a los clientes.
Dashboard | Desarrollar un dashboard interactivo que permita visualizar datos clave de ventas y finanzas en tiempo real, facilitando la toma de decisiones.
Seguridad y privacidad de datos: | Garantizar que el sistema cumpla con las normativas de seguridad y protección de datos.

## Slide 8: Metodología Proyecto APT
 | Descripción de la Metodología | 
Ágil Scrum | Usaremos esta metodología debido a su capacidad para adaptarse a los desafíos cambiantes y complejos que puede tener este proyecto. Los riesgos que pueden surgir, que abarcan desde fallos técnicos hasta cambios regulatorios, requiere un enfoque ágil que priorice la entrega de valor de manera iterativa. Esta metodología nos proporciona un marco de trabajo flexible que permite la rápida identificación y mitigación de riesgos a través de ciclos cortos de desarrollo, los que conocemos como sprint (producto entregable). Además, la colaboración continua de nuestro equipo el cliente debe garantizar una alineación constante con las necesidades y expectativas del proyecto de manera efectiva y lograr los objetivos establecidos. | 
 | Para lo anterior es necesario definimos los roles de cada integrante del equipo. | 
 | José Saldías | DevOps / QA / Scrum Master
 | Marcelo Huichulef | DevOps / QA / Scrum Master
 | Patricio Romero | DevOps / QA / Scrum Master
 | Héctor Jaramillo | DevOps / QA / Scrum Master

## Slide 9: Evidencias Proyecto APT
Evidencias a evaluar en los informes de avance y final
Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.
Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación

## Slide 10: Plan de Trabajo Proyecto APT
En la siguiente tabla define la planificación del Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones

## Slide 11: Carta Gantt Proyecto APT
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  | 
 | S 01 | S 02 | S 03 | S 04 | S 05 | S 06 | S 07 | S 08 | S 09 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Autoevaluación Competencias por integrantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definición del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma de Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mockups |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Presentación de documentación Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Login |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gestión de Usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Módulo Agendamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Módulo Atención al cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Módulo Inventario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Módulo Promociones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Módulo Marketplace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Portal de Pago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dashboard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gestión de Clientes (CRM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mantenimiento del proyecto TI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Presentación final del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |